Załącznik nr  4

UMOWA – PROJEKT

zawarta w Zalewie  w dniu ..................... pomiędzy :

Parafią Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalewie ul. Kościelna 4, reprezentowaną przez:

-  ks. Stanisława Gajewskiego – Proboszcza Parafii,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej ...................................... wydanym przez ……....................................NIP................................................REGON ..............................................

reprezentowanym przez : ..................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę w myśl zasady konkurencyjności, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w ramach projektu „Remont wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Zalewie”, według projektu budowlanego z dnia 10.02.2020r.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy następuje z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy strony ustalają do dnia 15 października  2020 r.

§ 3.

- Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości……………(słownie: ……………………………………………..złotych)

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie płatności częściowej, po ukończeniu 50 % robót, na podstawie protokołu odbioru częściowego, który podpisany zostanie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Ostateczne rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, zatwierdzonego i podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót (książki obmiarów robót) zatwierdzone przez Zamawiającego.

- W przypadku wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, zapłata faktury końcowej nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek wpisanych w protokole odbioru końcowego robót.

- Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie faktury, wystawionej na podstawie protokołu częściowego/końcowego, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.

- Roboty remontowe wykonywane będą w powszednie dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca przedłoży do umowy harmonogram prac remontowych na zabytku.

§ 4.

- Wykonawca  wyznaczy kierownika budowy w osobie : ............................................................

- Nadzór inwestorski będzie pełniony przez inspektora nadzoru: …………….............................

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

- Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone roboty przez wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie bhp.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień ust. 1, 2 i 3.

- Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową sprawuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Pracownik o którym mowa w ust. 5 upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.

§ 6.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy termin na dokonanie zmian.

- Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy lub  powierzyć wykonanie umowy innemu Wykonawcy,  na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca: 
- zaniechał realizacji umowy, tj. bez akceptacji zamawiającego w sposób nieprzerwany nie

realizuje jej przez okres 14 dni kalendarzowych,

- bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w ciągu

14 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiającego,

- jeżeli pomimo uprzednich, dwukrotnych wezwań ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót

zgodnie z umową lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej za wykonane i fakturowane roboty.

- Jeżeli podczas i po wykonaniu przedmiotu Umowy zostaną ujawnione wady tych prac, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin. Po bezskutecznym upływie terminu, a także, gdy wady nie dadzą się usunąć bądź nie da się tego zrobić w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy przez Inwestorów skutkuje karą umowna wg § 12 niniejszej umowy.

§ 7.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku. Za termin odbioru robót uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie w ciągu 7 dni  i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 7 dni od protokolarnego odbioru robót (protokół odbioru końcowego), dostarczyć Zamawiającemu  wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi opisaną i skompletowaną  w jednym egzemplarzu, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń wymagane stosownymi przepisami, oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi  przepisami i normami,  dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- W przypadku nie przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów w w/w terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury końcowej aż do chwili ich przekazania.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zużyte media rozliczy zgodnie z odczytem zainstalowanych przez Wykonawcę i na jego koszt podliczników.

§ 8.

- Strony ustalają, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy - w wysokości 0,5 % wartości robót objętych niniejszą umową, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji - w wysokości 0,5% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego za prace, od których wykonania odstąpiono.

§ 9.

Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonane prace i zobowiązuje się w terminie gwarancyjnym usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia.

§ 10.

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji umowy.

§  11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§  12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§  13.

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§  14.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego.

Załączniki:

- kosztorys ofertowy

WYKONAWCA                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY