Sprawozdanie z działalności Burmistrza Zalewa

w okresie 27.05.2021r. - 14.07.2021r.

17 Uchwał Rady Miejskiej – w trakcie wykonywania i wykonane.

32 Zarządzenia Burmistrza.

Istotne wydarzenia

1. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Odbiór prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- przebudowa drogi gminnej Zatyki – Rabity,

- przebudowa drogi gminnej Nr 145003N Sadławki – Zalewo,

- przebudowa drogi gminnej Nr 145001N Bajdy – Gajdy.

Odbiór prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont dwóch lokali socjalnych w miejscowości Bądki” (etap 1),

Odbiór prac związanych z remontem pomostów rekreacyjnych na kanale Dobrzyckim (2 szt.) oraz na zatoce Kraga (przy ujściu kanału w kierunku Miłomłyna),

Odbiór prac związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja sieci IT w Urzędzie Miejskim w Zalewie”,

Odbiór prac związanych z odmalowaniem zalanych pomieszczeń UM w Zalewie,

Odbiór prac związanych z realizacją zadania pn.: „Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo”,

Odbiór prac związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie placów zabaw w miejscowości Wieprz i Gubławki”,

2. Najważniejsze inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym:

W dniu 25.06.2021r. została podpisana z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy” w wysokości 536 813,66 zł. Całkowity koszt zadania           wg kosztorysu inwestorskiego 894 689,43 zł (IK).

Złożony przez Gminę wniosek o udzielenie przez KOWR bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie otoczenia bloku              nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie” został rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania 417.508,00 zł, całkowity koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego 465 000,00 zł (IK).

3. Sportowe imprezy żeglarskie.

W dniach 5-6 czerwca 2021 r. na Jeziorze Ewingi w Zalewie odbyły się III Regaty               o Żeglarski Puchar Jeziora Ewingi – była to jednocześnie I Eliminacja Żeglarskiego Pucharu Jezioraka 2021 r. W regatach startowały łodzie kabinowe i otwartopokładowe.             Po rocznej przerwie (w 2020 regaty się nie odbyły) do startu zgłosiło się 16 załóg; z Morąga, Szałkowa, Iławy, Kwidzyna, Małdyt oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Organizacja tegorocznych regat była obwarowana przepisami dotyczących organizacji imprez sportowo rekreacyjnych  związanych z  COVID 19. W dobrych warunkach pogodowych – wiatr, słońce -  rozegrano siedem planowanych wyścigów, pięć w sobotę,  natomiast dwa w niedzielę.             W niedzielę na zakończenie regat Burmistrz Zalewa Marek Żyliński wręczył zwycięskim załogom statuetki, medale  i dyplomy. Ostatnim akcentem kończącym regaty było losowanie atrakcyjnych nagród, które otrzymała każda startująca załoga. Pomimo ograniczeń związanych z obowiązującymi obostrzeniami Covid 19, regatom towarzyszyła wspaniała atmosfera, zaangażowana rywalizacja sportowa i bardzo dobra organizacja.

4. Firma Ptak S.A. wygrała przetarg KOWR i została nabywcą pałacu w Gubławkach               wraz z terenami przyległymi oraz wyspą Łąkowa na jeziorze Jeziorak.

1. Referat Inwestycji Komunalnych (IK)

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej              przy ulicy Tartacznej w Zalewie,

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie,

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie,

Nadzór nad realizacją prac projektowych związanych z rozbudową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zalewo,

Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo”,

Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej                                     w miejscowości Huta Wielka” (planowany termin realizacji 31.07.2021 r.),

Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont dwóch lokali socjalnych w miejscowości Bądki” (etap 2),

Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie”,

Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzeń placów zabaw                           na terenie Gminy Zalewo”,

Nadzór nad realizacją zadania pn.: „Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie” (opracowywanie dokumentacji projektowej),

Zawarcie umowy oraz nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa altany rekreacyjnej                na plaży w Pozortach” (zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”),

Zawarcie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej z Zalewa do Dobrzyk w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Rozpoczęcie robót zostało zgłoszone do PINB w Iławie. Ponadto dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego dla tego zadania,

Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki”,

Wszczęcie postępowania na opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania pn.: „Remonty świetlic wiejskich”,

Wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Zalewo,

Wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N,

Przeprowadzenie konsultacji społecznych nad treścią projektu Statutu Sołectwa Śliwa                      oraz treścią projektu Statutu Sołectwa Boreczno,

Zawarcie 6 aktów notarialnych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu                                  na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zalewo,

Zawarcie umów o najem komunalny lokali z najemcami lokali przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie,

Wystąpienie do KOWR OT Olsztyn z wnioskiem o współfinansowania konserwacji rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Zalewie (za starym Urzędem Gminy),

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę slipu w Jaśkowie,

Podpisanie porozumienia z ZDW w Olsztynie na współfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519                         w miejscowości Gajdy w zakresie budowy chodnika i zjazdu w km 9+330”,

Zlecenia wykonania odwodnienia drogi wewnętrznej oraz udrożnienia przepustu drogowego 
w miejscowości Boreczno,

Zlecenie ZGK Sp. z o.o. w Zalewie wykonania napraw urządzeń na placach zabaw                           (po zaleceniach pokontrolnych z czerwca),

Zlecenie ZGK Sp. z o.o. wymiany piasku w piaskownicach,

Zlecenie wykonania rocznych przeglądów placów zabaw,

Zamówienie huśtawki bocianie gniazdo jako doposażenie placu zabaw w Zatykach,

Zamówienie huśtawki wahadłowej na plac zabaw w Międzychodzie,

Zamówienie bramek do piłki nożnej na doposażenie boiska na Osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie,

Zamówienie regulaminu na plac zabaw przy ul. Mickiewicza,

Zamówienie dodatkowych koszy ulicznych,

Zakup sprzętu do wykaszania (traktora ogrodowego) – Ekomarina,

Wykonanie i montaż ławki na Osiedlu Wileńskim w Zalewie,

Realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania zieleni na terenach wiejskich (podpisanie umów zleceń z Sołtysami),

Realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz oświetlenia drogowego                         na terenie Gminy Zalewo,

Udział w wizji terenowej prowadzonej przez komisję Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w sprawie oceny wniosku o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej                          na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18                        przy ulicy Żeromskiego w Zalewie” (17.06.2021),

Udział w spotkaniu roboczym z Kierownikiem Posterunku Policji w Zalewie, Panem Mirosławem Kowalewskim dotyczącym zwiększenia częstotliwości wykonywania patroli policji na gminnych terenach rekreacyjnych (09.07.2021).

Zawarcie aktu notarialnego na sprzedaż działki nr 293/3, położonej w obrębie Zalewo nr 2,

Zawarcie aktu notarialnego na sprzedaż działki nr 85, położonej w obrębie Barty,

Nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Zalewo nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 90/7, 90/21, położonych w obrębie Zalewo nr 2 oraz działki nr 166/2, położonej w obrębie Zalewo nr 1 (darowizna),

Przeprowadzenie przetargów na sprzedaż działek:

- nr 3/124, położonej w obrębie Półwieś (przetarg zakończony wynikiem pozytywnym),

- nr 274/4 – 274/9, położonych w obrębie Wielowieś (przetarg zakończony wynikiem pozytywnym),

- nr 285/5, położonej w obrębie Zalewo nr 2 (przetarg zakończony wynikiem pozytywnym),

- nr 232/17, położonej w obrębie Zalewo nr 1 (przetarg zakończony wynikiem pozytywnym),

Przesłanie dokumentów do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia aktu notarialnego                        na sprzedaż działek:

- nr 3/26, położonej w obrębie Półwieś,

- nr 3/124,  położonej w obrębie Półwieś,

Opublikowanie wykazu dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- działki nr 143/25, położonej w obrębie Jerzwałd,

- działki nr 143/27, położonej w obrębie Jerzwałd,

- działki nr 96/7, położonej w obrębie Boreczno,

- lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku nr 14 przy ul. Żeromskiego 
w Zalewie (sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy),

Opublikowanie wykazu dotyczącego działki nr 143/26, położonej w obrębie Jerzwałd, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,

Zlecenie  wykonania operatów  szacunkowych dotyczących działek:

a)  nr 293/1, położonej w obrębie Zalewo nr 2 – (operat   przeznaczony do sprzedaży 
          w trybie przetargu nieograniczonego),

b)  nr 519/3 , położonej w obrębie Jerzwałd  – (operat przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

Opublikowanie wykazu dotyczącego 9 działek przeznaczonych do wydzierżawienia,

Sprawy bieżące.

Referat Rozwoju Lokalnego (RL)

W dniu 26-05-2021r. podpisanie umowy na realizację projektu w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2021r. pn.„Budowa altany rekreacyjnej na plaży                               w Pozortach”. Wartość zadania 29.397,00 zł., otrzymane  dofinansowanie – 20.000,00 zł.

W dniu 21 czerwca 2021r. podpisano umowę na realizację zadania z Firmą ANDERSPOL Andrzej Skurzewski z siedzibą w Śliwie.

W dniu 14-06-2021r. zawarcie umowy z Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  na realizację zadania publicznego pn. „Kształtowanie prawidłowych postaw w stanach zagrożenia zdrowia i życia – nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy uczniom ze szkół Gminy Zalewo”. Przyznano dotację                      w kwocie – 2.500,00 zł

W dniu 14-06-2021r. zawarcie umowy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zalewskiej                           z siedzibą w Zalewie  na realizację zadania publicznego pn. „Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic” (dwie edycje). Przyznano dotację w kwocie – 2.700,00 zł

W dniu 28-06-2021r. – w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. w Zalewie  na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki – Półwieś”, realizowanego w ramach projektu pn. ”Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy”  i współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Wartość umowy – 4.184.000,00 zł.

W dniu 29-06-2021r. przyznanie dofinansowania dla wniosku złożonego do konkursu „Łączy na Turystyka” na realizację projektu pn. „Czas na rower – rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo”.  Wartość projektu – 46.009,79 zł., otrzymane dofinansowanie – 17.500,00 zł.

W dniu 02-07-2021r. przyznanie dofinansowania dla wniosku złożonego do konkursu „”Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW Gubławki”  Wartość projektu – 3.842,00 zł., otrzymane  dofinansowanie – 2.781,98 zł.

W dniu 07-07-2021r. ogłoszenie czterech otwartych konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadań publicznych Gminy Zalewo z zakresu organizacji zajęć sportowych ( piłka siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka oraz zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień). Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie otrzymają dotację                                na realizację w/w zadań.

Sprawy bieżące.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GP)

Sprawy bieżące.

Spotkania i posiedzenia oraz udział w uroczystościach.

W dniu 28.05.2021r. – wraz z Panią Agatą Makowską spotkanie robocze z Panem Pawłem Krasowskim przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz z Panem Grzegorzem Paciulan Prezesem Spółki z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Północ.

W dniu 06.06.2021r. – udział we wręczeniu nagród, dyplomów i wyróżnień zawodnikom                     oraz zakończenie „III Regat o Żeglarski Puchar Jeziora Ewingi”.

W dniu 07.06.2021r. – wraz z Wiceprzewodniczącym RM Panem Krzysztofem Gawrysiem udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Nadkanałowych Kanału Elbląskiego              w Ostródzie.

W dniach 08-09.06.2021r. – przeprowadzenie ćwiczeń obronnych WARMIA 2021 – ćwiczenia zorganizowane przez Pana Andrzeja Lichacza i Komendanta Gminnego OSP Pana Kamila Szczecha.

W dniu 09.06.2021r. – przeprowadzenie negocjacji z ZGK Sp. z o.o. na wykonanie prac inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki – Półwieś”, realizowanego w ramach projektu pn. ”Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy”  i współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

W dniu 09.06.2021r. – udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W dniu 09.06.2021r. – z udziałem Komendanta Gminnego OSP Panem Kamilem Szczechem i Panem Andrzejem Lichaczem odbyło się posiedzenie Zarządu OSP RP w Zalewie.

W dniu 11.06.2021r. – udział w uroczystym spotkaniu członków nowopowołanej spółki SIM KZN Północ z udziałem Wicepremiera Rządu RP Pana Jarosława Gowina.

W dniu 15.06.2021r. – przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Spółki ZGK Sp. z o.o.                       w Zalewie.

W dniu 16.06.2021r. – wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Aliną Błażewicz i Kierownikiem Referatu IK Panem Rafałem Koniczem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

W dniu 17.06.2021r. – z udziałem Pana Rafała Konicza wizja lokalna przedstawicieli KOWR przy ul. Żeromskiego 18 w Zalewie.

W dniu 17.06.2021r. – podpisanie aktu notarialnego w Iławie (sprzedaż działki gruntu).

W dniu 18.06.2021r. – udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

W dniu 21.06.2021r. – wraz z Kierownikiem Referatu IK Panem Rafałem Koniczem spotkanie w Murawkach z Nadleśniczym Nadleśnictwa Iława.

W dniu 22.06.2021r. – udział w spotkaniu w Starostwie Iławskim oraz w UM w Zalewie                         z Prezes LGD Panią Stanisławą Pańczuk w/s programu budowy tras rowerowych                                  na obszarze Powiatu Iławskiego i Gminy Zalewo.

W dniu 23.06.2021r. – podpisanie aktów notarialnych w Iławie (sprzedaż działki gruntu            i służebność przesyłu.

W dniu 24.06.2021r. – podpisanie aktu notarialnego w Morągu (sprzedaż działki gruntu).

W dniu 25.06.2021r. – spotkanie robocze z Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Aleksandrem Socha.

W dniu 30.06.2021r. – spotkanie robocze z Prezesem Firmy Ptak S.A. Panem Bogdanem Migdałem – nabywcą pałacu w Gubławkach.

W dniu 02.07.2021r. – wraz z Komendantem Powiatowym PSP Panem Piotrem Wlazłowskim i Komendantem Gminnym OSP Panem Kamilem Szczechem udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jednostki OSP Zalewo.

W dniu 08.07.2021r. – udział w konferencji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na temat programu pilotażowego BGK inwestycji infrastrukturalnych programu Polski Ład.

W dniu 08.07.2021r. – podpisanie trzech aktów notarialnych w Iławie (służebność przesyłu).

W dniu 09.07.2021r. – wraz z Panią Natalią Antolak spotkanie robocze z Kierownikiem Posterunku Policji w Zalewie, Panem Mirosławem Kowalewskim.

W dniu 12.07.2021r. – udział w połączonym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Budżetu.

W dniu 13.07.2021r. – udział w połączonym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

Sprawy bieżące.